重庆商务职业学院餐饮实训楼（临时）工程

（室内装饰及安装部分）

招标文件

招 标 编 号：ZHBZB2014003

招标人（加盖公章）：  重庆商务职业学院

二〇一五年一月六日

# 目     录

第一章    投标人须知

第二章    招标、投标事宜

第三章    投标文件的组成及格式

第四章    资格审查

第五章    评标、定标

- 合同格式

第一章  投标人须知

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：重庆商务职业学院 地址：重庆市沙坪坝区大学城中路81号 联系人：韩老师 联系电话：023-61691062 |
| 2 | 项目名称 | 重庆商务职业学院餐饮实训楼（临时）工程（室内装饰及安装部分） |
| 3 | 项目编号 | ZHBZB2014003 |
| 4 | 工程地点 | 重庆市沙坪坝区大学城中路81号 |
| 5 | 工程概况 | 本工程位于重庆商务职业学院大学城新校区内，建筑面积1280㎡，框架结构，局部两层，建筑高度9.45米，建设投资约73万元。 |
| 6 | 招标范围及工作内容 | 按招标人提供的施工图纸范围内的室内天棚装饰、室内墙面装饰、室内地面装饰、室内水电安装、以及室内预留孔洞收边收口等施工内容。 具体范围如下： 1、室内天棚（抹灰层以外装饰部分，不含抹灰层）； 2、墙面（抹灰层以外装饰部分，不含抹灰层）； 3、地面装饰（垫层以上装饰部分，不含垫层）； 4、给、排水：所有室内给排水管及洁具、用具等； 5、室内强弱电、防排烟、暖通、空调、消防等安装工程（有关的预留孔洞已按图施工完成，但需要补填洞）。 |
| 7 | 资金来源 | 单位自筹 |
| 8 | 招标方式 | 公开招标（校园网） |
| 9 | 质量要求 | 按国家及地方相关质量验收规范验收，质量达合格标准。 |
| 10 | 工期 | 合同工期：40天（日历天数），计划开工日期、计划竣工日期以合同约定为准。 |
| 11 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、具有独立承担民事责任的能力，且未被有关行政部门暂停投标资格； 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、具有履行合同所必须的设备、资金和专业技术能力； 4、近三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录，且在建设行政主管部门无不良记录（由投标人自行承诺）； 5、法律、行政法规规定的其他条件。 6、具备房屋建筑工程施工总承包贰级及以上资质或建筑装饰工程施工贰级及以上资质。（本项目不接受联合投标。） 7、近三年财务状况良好，提供本公司近三年的财务状况情况以及企业的资信情况证明。 |
| 12 | 招标文件发布时间和方式 | 2015年1月 6日至2015年1月 12 日在重庆商务职业学院校园网上发布招标公告。 |
| 13 | 招标文件的获取 | 各投标人自行在重庆商务职业学院校园网上下载招标文件。 标书费：人民币500元/套，于2015年1月12 日16:00时前自行主动到重庆商务职业学院办公楼407办公室交纳，否则投标文件无效。 在交纳标书费时须递交以下资料 A 法定代表人身份证明书； B 法人授权委托书及被授权人身份证； C 公司的营业执照复印件（加盖单位公章）； D 税务登记证复印件（加盖单位公章）； E 资质证书复印件（加盖单位公章）； F 安全生产许可证复印件（加盖单位公章）； G 组织机构代码证复印件（加盖单位公章）； 联系人：朱老师 联系电话：023-61691387 |
| 14 | 踏勘现场 | 招标人不组织现场踏勘，各投标人自行踏勘现场。 |
| 15 | 投标人质疑和招标人答疑 | 投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2015年1月13 日10:00时前，以书面形式向重庆商务职业学院联系人 韩老师 提交质疑。 2015 年1月14日 10：00 时（北京时间），以补遗形式在重庆商务职业学院校园网上发布答疑，请各投标人自行查看。 投标人对招标文件和答疑补遗有异议的，应当在2015年1月14日17:00时前，以书面形式通知招标人。招标人应当自收到异议之日起1个工作日内做出答复，并将答复内容以补遗的形式在重庆商务职业学院校园网上发布答疑。 |
| 16 | 最高限价 | 本工程设有最高限价，开标前3天，在校园网上发布，超出最高限的投标为废标。 |
| 17 | 投标保证金 | 1、投标保证金交款形式：采用转帐方式。 2、投标保证金的金额：壹万元整（人民币） 3、投标人在2015年1月14日10:00时前，将投标保证金从投标人账户转入指定账户： 投标保证金收款单位：重庆商务职业学院 开户行：建行沙坪坝支行营业部 帐号：50001053600050219578 4、投标保证金有效期与投标有效期一致。 5、投标保证金的退还： 招标人在评标结束后将评标结果在重庆商务职业学院校园网上公示五日，若无投诉确定中标人，并向中标人发出中标通知书。 招标人发出中标通知书后5个工作日内，向除中标人以外的其他投标人无息退还投标保证金，中标人的投标保证金自动转为履约保证金。 |
| 18 | 资格审查 | 按本投标须知第11条和第四章要求 |
| 19 | 投标文件份数 | 投标人提供的投标文件分为电子投标文件和纸质投标文件两部分 1、电子投标文件 提交存有投标文件的电子文档两份（提供光盘，内容含投标预算的软件版和excel版，投标的其他文件）。 2、纸质投标文件：由 “投标函部分”、“商务部分”、“施工组织部分”、“资格审查资料”共四部分组成： （1）投标函部分：一式两份 （2）商务部分：一式两份； （3）资格审查资料：一式两份； ⑷《施工组织设计》：一式两份 注： 各投标文件均需要加盖投标人公章并签字。 |
| 20 | 投标文件的组成及密封 | “投标函部分”、 “商务部分”、 “技术部分”、 “资格审查资料”、 《施工组织设计》等全部装入“投标文件”袋中，密封并在封口处加盖投标人单位公章，同时应在“投标文件”袋封套上写明如下内容：重庆商务职业学院餐饮实训楼（临时）工程（室内装饰及安装部分）投标文件，和在2015年 1 月 15 日10：00时前不得开启。 |
| 21 | 投标文件递交 | 投标文件递交截止时间：2015年1月15日9 时00 分（北京时间）； 投标文件递交地点:重庆商务职业学院418会议室。 在递交投标文件时须递交以下资料 A 法定代表人身份证明书； B 法人授权委托书及被授权人身份证； C 投标保证金转账凭证复印件（加盖单位公章） D 标书费交纳凭证； 电话： 023- 61691062 联系人：韩老师 联系电话：023-61691062 |
| 22 | 投标报价 | 1、工程计价方式：采用工程量清单计价。 2、投标报价范围：各投标人对招标人提供的工程量清单，结合施工图纸进行报价。各投标人须对招标范围内的所有工程内容进行报价。 3、报价原则： 本工程由投标人以招标文件、合同条件、工程量清单、本次招标范围的施工图纸、国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、 《重庆市装饰工程计价定额》（CQSZDE-2008）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2008）、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》（CQPSDE-2008）为依据，由投标人结合自身实力、市场行情自主合理报价。投标报价应包括但不限于为完成招标范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、措施费（含易撒漏物资密闭运输的费用）、规费、安全文明施工费、政策性文件规定的所有费用、税金等所有费用。招标人除此以外不支付其它费用。 3.1本工程各分部分项工程量清单子项报价应包括完成该子项的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费等除安全文明施工费、规费、税金和措施费以外的所涉及的所有费用。 3.2措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。 ①施工组织措施项目清单：招标人给出的施工组织措施项目清单仅供投标人参考，投标人在投标报价时可参照招标人给出的施工组织措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行增减项目，并进行报价。如果漏项或不报价，视为已包含在其他施工组织措施项目清单综合单价内。结算时施工组织措施项目费用不作调整。 ②施工技术措施项目清单：技术措施清单中以项计列的项目，由投标人根据现场踏勘情况（自行踏勘）及本工程的实际情况结合自身施工组织设计，以项为单位自行报价，包干使用，结算时不再调整（包括与施工工程毗邻建筑的防干扰保护措施）；技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，投标人必须按招标人给出的施工技术措施项目清单进行报价，不得擅自变改项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理，中标后不论何种因素影响，相应的综合单价均不作调整，工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013））规定的计量规则及计量单位按实计量。 3.3以下内容产生的措施费、风险费由各投标人自行考虑列入施工组织措施项目费内并计入本次投标报价内： ①施工配合费； ②投标人为完成承包内容按照国家现行有关建筑工程规范、规程要求，为保证工程的质量和安全必须采取的特殊措施以及配套完成的工作内容所需的费用； ③为了不受市网停电影响延误工期，承包人应自行预备柴油发电机组，自备发电机的功率应与工程需用电力负荷相适应，确保施工期间能正常使用。如因市网停电，由承包人自行发电，承包人应自行考虑该因素的有关费用，发包人不对发电费用予以补偿；承包人应自行准备抽水设备和准备蓄水池，并同时考虑水压不足的加压措施和考虑由此产生的相应费用，发包人不对抽水、蓄水和加压等费用予以补偿。发包人不对停水、停电造成的停窝工事件作任何签证，也不因为市网停水、停电延长工期； ④由于施工措施或防护措施不当而造成的关联工程问题的处理费用。 ⑤本招标文件承包方式的风险费； 4、分部分项工程项、量、价 4.1如果招标人提供的分部分项工程量清单中的工程量与招标图中工程量不一致，投标人应在规定的时间提出质疑，除招标人对分部分项工程量清单主动补遗或对投标人质疑作修改外，投标人应以分部分项工程量清单中列出的工程量为准。投标人在编制投标报价时不得擅自变改招标人提供的分部分项工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。 4.2本工程各分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，都将被认为已包括《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中相应项目编码和项目名称及施工图纸、相关规范、标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作以及合同文件中明示或暗示的应由中标人承担的所有责任、义务、一般风险及相应的费用。中标后招标人不再对综合单价进行调整。 4.3招标文件及相关补遗文件规定了暂定材料单价或暂定综合单价或专业工程暂定价的，投标人必须按规定的暂定价格进行报价，投标人不得修改，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。 4.4投标人只有严格按招标人提供的《工程量清单》和本招标文件中提供的《工程量清单报价表》格式内所有项目进行报价，并且必须列出每项分部分项工程量清单和施工技术措施项目清单的综合单价分析表，才能视为总体报价完整，不得出现漏项或增项或报价空白，报价为零，则视为该子项的价款已包括在分部分项工程量清单其他子目的单价和合价中，中标后必须完成该子项工作内容，招标人不对该子项进行结算与支付。施工过程中，因招标人原因需要对报价空白或报价为零的项目减少实施工程量或不予实施，招标人将按投标报价时计价原则计算出该项的综合单价以及相应的规费、措施费和税金，并据此从结算价中扣除。 4.5投标人交纳的各种保险费由投标人自行投保，保险费由中标人承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中。 5、安全文明施工费用： 5.1根据“渝建发[2014]25号”规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。 5.2 安全文明施工费： 按《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》渝建发[2014]25号文的规定列入“施工组织措施项目清单计价表（表10）”的“安全文明施工费”，汇总时列入“单位工程投标报价汇总表（表-04）”的“措施项目”项中的“安全文明施工费”计入投标报价。本工程安全文明施工费,由招标人根据“渝建发[2014]25号”规定标准计算，安全文明施工费暂定金额（与最高限价一起公布）。《投标函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按暂定金额填报，不得浮动，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。结算时按照渝建发[2014]25号文之规定标准计取，安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。 6、材料采购及报价 ①本工程所需材料、设备由中标人自行采购，但所采购的主要材料必须符合国家规范标准及设计文件、招标文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等交业主和监理签字确认后方可实施。 ②本工程所需的全部材料、设备（招标人提供的及暂定价材料除外）由各投标人参照重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》近期公布的信息价并结合市场行情以及投标人的自身实力自主报价，承担材料价格涨跌风险，并且投标人所报综合单价分析表中的材料价格应与“人工、材料、机械数量及价格汇总表”中的相应材料价格一致，否则视为投标人未实质性响应招标文件，其投标文件按废标处理，中标后，材料、设备价格均不作调整。 ③材料运输距离及场内的转运和多次转运由投标单位根据自身情况及踏勘现场情况自行确定,中标后不调整。 说明：招标人提供的和暂定价材料规定的材料暂定价仅指此类材料本身运至施工现场的价格，包括这些材料的安装、安装所必须的辅助材料以及发生在现场内的上下车费、验收、存储、保管、二次搬运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作所发生的费用，这些费用由投标人自行考虑计入各相应子目的投标报价中，中标后不再计取。 ④本工程所需的主要材料（设备）须采用下表规定品牌（厂家）的产品或采用与之相同档次的品牌（厂家）的产品，若中标人选用与之相同档次的品牌（厂家）的产品，应在采购前十四日内将所采购材料设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等指标以书面形式通知招标人，招标人收到中标人的书面报告后十四日内予以确认，经招标人认质、封样（如有必要）后中标人方可采购进场。招标人认为中标人所使用的材料品质存在缺陷，或者偏离图纸及规范要求（以设计和监理书面意见为准），不能适用于本工程，招标人有权按下表中约定的该材料品牌中指定一种供中标人使用，招标人不因更换材料品牌而调整材料价格及相关费用；中标人拒绝按招标人要求更换，该种材料改为第三方供货，招标人收取中标人该类材料费的20%作为违约金，并按招标人实际支付的货款从中标人的结算价款中扣除。 - 本工程的主要材料需采用下述品牌（厂家）的产品： 编号; 材料名称; 品牌要求（或不低于下列推荐品牌质量及性能的相当品牌）. 1; 乳胶漆、涂料; 宏漆、立邦、多乐士. 2; 水泥; 腾辉、拉法基（重庆）、地维、富皇. 3; 钢材（筋）; 水钢、威钢、达钢、重钢. 4; 开关、插座; TCL、正泰、鸿雁. 5; 洁具; 四维、朝阳、箭牌. 6; 电线、电缆; 鸽牌、泰山、南方、渝丰、. 7; 柔性铸铁管; 禹王、山宇、忠信. 8; 换气扇; 红岩、美的、长虹. 9; PPR、PVC、UPVC管材; 联塑、顾地、金牛. 10; KBG管; 申捷、保华、大虎. 11; 灯具; 雷士、欧普、飞利浦、欧士朗. B、招标人提供的材料设备项目及金额 无 C、暂定价材料设备项目及金额 编号; 材料名称; 暂定价格. 1; 玻化砖600*600; 175元/m². 2; 防油透水砖300*300; 36元/m². 3; 防爆混流风机SWF(A)-I-5.5,风量9126m3/h,全压258Pa,噪声78dB,配电功率1.55Kw/380V; 1595.7元/台. 4; 防爆混流风机SWF(A)-I-5.5,风量4893m3/h,全压175Pa,噪声69dB,配电功率0.55Kw/380V; 4950元/台. 5; 红外线感应开关小便器; 869元/套. 6; 蹲便器; 217元/个. 7; 配电箱btAL、dgAL、msAL、ysAL、zcAL1~zcAL8、btAL、mdAL1~mdAL3、tgAL、xcAL1~xcAL3; 2000元/台（块）. 8; 总配电箱zAL1- zAL4; 3000元/台（块）. D、暂定综合单价材料设备项目及金额 序号; 工程名称; 暂定综合单价; 备注. 1; 卫生间防潮板隔断; 320元/m². E、专业工程暂定价工程项目及金额 序号; 工程名称; 专业工程暂估价（元）; 备注. 1; 消防工程; 30000.00. 7、人工费： 7.1本工程人工单价参照重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》2014年第10期公布的沙坪坝区市场人工指导价，由各投标人结合市场行情自主测算计入相应综合单价中，中标后不再调整。 8、其他说明： 8.1投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、地质情况、进出场道路、拆迁干扰、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 8.2投标人的工程量清单总报价应与投标函中填写的投标报价一致，并保留两位小数。否则视为对招标文件不响应，按废标处理。 8.3投标报价和中标后的工程合同价款均以人民币结算和支付。 8.4在办理工程结算时，发包人若发现原投标报价中有不符合招标文件要求的，将按最不利于承包人的方式进行修正，承包人须无条件接受，并以修正后的结果办理竣工结算。 |
| 23 | 最高限价编制原则 | 本工程招标人设最高限价，最高限价在投标截止日3天前公布。 最高限价编制原则： 1、执行清单和定额：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）的规定执行，组价参照《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2008）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市装饰工程计价定额》（CQZSDE-2008）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2008）、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》（CQPSDE-2008）及相关配套文件的规定。 2、人工费参照重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》2014年第10期公布的信息价并结合市场行情确定； 3、材料价参照重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》2014年第11期公布的施工现场所在材料价格并结合市场价执行。 4、取费标准：按最高限价编制原则的第1条规定的定额为计费基础，安全文明施工费按渝建发[2014]25号文的合格标准计取。 |
| 24 | 结算办法 | 结算总价=分部分项工程量清单结算价+暂定价材料价差和暂定综合单价调整金额+措施费+其他项目清单结算价+分部分项工程量清单新增或变更等引起的增（减）子项结算价+安全文明施工费+规费+税金+合同约定其它费用。各部分的结算原则如下： 1、各分部分项工程量清单结算价： 以中标人投标报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价×子项工程量 ①子项工程量：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）约定的计量规则计算的实际合格工程量。 ②子项综合单价以中标人投标报价时的分部分项工程量清单中子项综合单价为结算依据。某一子项的合价报价小于所报综合单价与工程量清单量的相乘所得的合价，则结算时以该子项合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价。如中标总价小于各工程量清单报价之和，则结算总价按中标总价与工程量清单报价之和相比的同比例进行下浮。如两种情形均存在，则先按中标总价与工程量清单报价之和相比的同比例下浮该子项总价，再用下浮后的合价报价除以相应子项工程量清单量所得的单价为相应子项的结算单价。 2、暂定价材料价差和暂定综合单价调整金额： 招标文件明确以暂定价计入投标报价的材料，在施工过程中，使用前由中标人报价，经招标人审核同意后方可采购、施工。结算时只对招标人核定单价与暂定价的价差部分进行调整（调整的数量根据工程结算数量确定），该价差除税金外不再计取其他任何费用。 招标文件明确以暂定综合单价计入投标报价的项目，在施工过程中，实施前由中标人报价，经招标人审核同意后方可实施。结算时按招标人核定综合单价进行调整（调整的数量根据工程结算数量确定）。 3、措施费：施工组织措施和施工技术措施中以项计列的项目按中标金额包干结算；技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，按相应的中标综合单价结算，工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013））规定的计量规则及计量单位按实计量。。 4、其他项目清单结算价： （1）总包服务费按投标报价包干使用，不做任何调整。 （2）专业工程暂估价：由中标人实施的根据实施内容按设计变更结算原则按实办理结算；需分包的项目按分包合同中规定的结算办法执行。 5、设计变更及调整、施工过程中出现新增项目（含招标范围以外的项目）价款结算办法：工程设计变更确定后，设计变更涉及工程价款调整的，工程施工中出现新增项目，由中标人在该变更、新增项目启动前14天内向监理单位、招标人提出，经招标人、监理单位审核同意后调整合同价款。调整方法如下： A．工程内容与投标报价的工程量清单中有相同的子项或类似子项，则按投标时的相同子项或类似子项的综合单价执行（类似子项的综合单价由招标人审定）； B．工程内容如有与工程量清单不同的子项，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）约定的计量规则计算的实际合格工程量；《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2008）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市装饰工程计价定额》（CQZSDE-2008）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2008）、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》（CQPSDE-2008）以工程量清单计价模式对该分项的综合单价重新组价（人工、材料价格：按投标价格；投标书中没有的人工、材料价格以招标人和监理工程师认质核定的价格为准），经招标人审核同意后，该项综合单价按最高限价与中标价间的下浮比例同比例下浮后（下浮基数不含材料价差、招标人认质核价的未计价材料费、人工费调差、按实计算费用）执行。 6、安全文明施工费按渝建发[2014]25号文的规定进行结算。 7、规费：按投标费率结算，若中标人的投标报价中规费费率高于规定费率，则以规定费率结算。 8、税金：按投标费率结算，若中标人的投标报价中税金费率高于规定费率，则以规定费率结算。 9、合同约定费用： （1）招标人要求中标人完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有密切关系的零星项目，中标人应接受招标人施工要求，并在施工前14天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料和金额等向招标人提出施工签证，招标人在7天内予以签证后施工。如招标人未签证，中标人自行施工后发生争议，由中标人负责。 （2）合同其它条款约定的费用。 （3）凡是涉及计价的经济技术资料，须全部为原件，否则发包人拒绝计入结算。 10、工程的最终结算，以审计部门的审计结果为准，若结算的最终审减金额比率在3%以内（含3%），其审计费由发包人承担；最终审减金额比率在3%至8%（含8%）之间的，其审计费由发包人和承包人各承担50%；若结算的最终审减金额比率超过8%，则承包人承担全部工程审计费。 |
| 25 | 付款方式 | （1）本工程招标人不付备料款或预付款。 （2）安全文明施工费：施工合同签订后10个工作日内支付安全文明施工费暂定金额的50%，剩余部分随工程进度支付。 （3）工程竣工并经发包人初验合格后，由中标人编制现场实际完成合格工程量的进度报表，经监理工程师和发包人审核确认后，10个工作日内按审核确认工程量的75%无息支付工程进度款。 （4）工程竣工验收合格、提供完整的竣工资料，且经发包人组织的结算初审完成后，支付至结算初审造价的80%。 （5）本项目人工工资发放情况经公示完成且无投诉，工程结算经相关部门审计完成后30日内无息支付至工程审计结算价的95%。 （6）余下5%作为工程质量保修金，质保期满（一年）且经发包人检查验收质保期内无质量问题后，1个月内无息退还质保金。 |
| 26 | 开标 | 开标时间：2015年 1 月 15 日上午 10 时 00 分； 开标地点:重庆商务职业学院418会议室。 |
| 27 | 评标 | 详见招标文件第四章。 |
| 28 | 投标有效期 | 投标截止日期后60天内 |
| 29 | 履约担保 | 1.担保形式：银行存款 2.担保金额：履约担保金额为签约合同价格的10% 3.转账时间：发出中标通知书5日内。 4.履约保证金的退还：工程竣工验收合格后15日内无息退还。 |
| 30 | 特别说明 | 1、超过投标文件递交截止时间递交的投标文件、不按本招标文件规定密封的投标文件、不按招标文件规定提交有效足额投标保证金或标书费的投标文件、招标人将不予接收。 2、未按时交纳标书费的，其投标无效。 3、未按时提交投标保证金的，其投标无效。 4、投标人自行承担参加本项目的全部费用、责任和风险。 5、投标人递交的投标文件中出现本招标文件中约定的投标报价、结算原则以及其他相关内容的废标条款的情况，如评标时未发现，在中标后招标人按最不利于中标人的原则进行修正，中标人必须无条件接受修正结果，如不接受，招标人有权取消授标或立即终止合同，同时招标人将没收中标人的投标保证金和履约保证金，并对已完合格工程支付70%工程款，并要求退场。 6、招标人将进一步核查投标人在投标文件中的提供的资料，若在评标期间有投标人投诉并经查实或评标委员会发现投标人提供了虚假资料，招标人将对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间或合同谈判过程中有投标人投诉或经招标人核查并经查实发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人将取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人将从工程支付款或履约保证金中扣除不超过签约合同价的10%的金额作为违约金。 |

第二章  招标、投标事宜

1、 招标文件的组成

（1）投标人须知；

（2）投标文件格式；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）图纸；

（6）工程量清单；

（7）根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2、招标文件的澄清

（1） 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在投标人须知规定时间内以书面形式向招标人提出，以便补齐。

（2）  招标文件的澄清将在投标人须知规定的时间前上传至重庆商务职业学院校园网上，各投标人自行下载，不再另行通知。

第三章  投标文件的组成及格式

一、投标文件的格式

1、投标人提交的投标文件均须使用中文，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

2、投标文件应全部采用A4纸打印或复印（加盖单位公章）、逐页编码，不得有任何涂改。投标文件副本应由正本复制而成（包括证明文件），且须加盖鲜章。

3、投标文件正本一份、副本一份（与前附表一致）。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正、副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

4、投标文件的正、副本应分别胶装成册，并编制目录，散页无效。

5、投标人应在投标文件封面加盖投标人单位公章，法定代表人或委托代理人应签字或加盖印鉴，否则投标文件无效。投标文件内必须包括法人身份证明资料、委托代理人授权委托书、营业执照副本复印件(重庆市外机构还要附入渝登记备案证书复印件)、资质证书副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证、银行资信证明相关材料及招标文件要求的其他资料复印件等，并加盖投标人单位公章（鲜章）。

6、投标文件的正本与副本应一起包装，投标文件的外包装应保证其密封性，在密封的骑缝处加盖投标人单位公章。封套上应清楚地载明投标人的名称、地址、电话及联系人。未按以上要求密封和加写标记的投标文件将被拒绝。

7、投标人在编制投标文件时必须使用本章所附格式并符合有关要求；本章未规定格式的，由投标人根据实际情况自主编制。

8、投标人应按本章所附格式的先后顺序编制投标文件。

9、投标文件中的表格或空格如填写不下，可编辑扩充或另附页。除形式外，投标人不得改变其内容要求。本章所附格式，投标人为编制投标文件可以进行复印或编辑。

二、投标文件的组成

投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分和资格部分等三部分组成。

1、投标函部分应包括下列内容：

（1）法定代表人身份证明及授权委托书

（2）招标文件确认书

（3）投标函

2、商务部分（工程量清单计价表）应包括下列内容：

（1）封面

（2）工程量清单计价编制说明

（3）工程项目费汇总表

（4）单项工程费汇总表

（5）单位工程费汇总表

（6）分部分项工程量清单计价表

（7）措施项目清单计价表

（8）施工组织措施项目清单计价表

（9）施工技术措施项目清单计价表

（10）其他项目清单计价表

（11）计日工表

（12）暂列金额明细表

（13）专业工程暂估价表

（14）总承包服务费计价表

（15）安全文明施工专项费和按实计算费用及规费、税金项目清单计价表

（16）材料暂估单价表

（17）工程量清单综合单价分析表

（18）人工、材料、机械数量及价格汇总表

（19）10项评分的主要清单项目综合单价汇总表

（20）投标报价需要的其他资料

备注：投标人提供的电子文件必须与纸质文件相同，否则招标人将按最不利与投标人的方式进行修正，投标人必须无条件接受。

3、资格部分应包括下列内容：全套资格审查申请资料。

4、投标保证金

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)在投标文件有效期内撤销或修改其投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履担保。

第四章  资格审查

资格审查的资料

（1）法定代表人身份证明；

（2）法人授权委托书及被授权人身份证；

（3）公司的营业执照复印件；

（4）税务登记证复印件；

（5）资质证书复印件；

（6）安全生产许可证复印件；

（7）组织机构代码证复印件；

（8）近三年（2012-2014年度）财务状况表；

（9）近三年（竣工时间2012年1月1日至投标截止之日止）完成的类似项目情况表；

（10）拟派入本项目主要技术管理人员名单及其简历表；

（11）近三年内无重大违法记录声明；

（12）其他资料。

以上资料均需加盖投标人鲜章。

第五章   评标、定标

一、评标小组

评标工作由招标人组建的评标小组负责，评标小组由五人以上的单数组成。

二、评标定标程序

1、初评阶段：招标人在招标人内部监督人员的监督下，在招标文件规定时间及地点开封所有投标文件，按照以下程序进行评审工作：

（1）对投标文件进行初评（包括资格审查和响应性检查，剔除无效投标文件）；

①、资格审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标人投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，以及投标人法定代表人身份证明、授权委托书等。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人商业信誉情况、财务会计制度（财务报表、银行资信证明）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 主要设备情况，以及主要技术管理人员等。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会养老保险费的良好记录 | 2014年6-11月缴税及社会养老保险缴费票据复印件。 |
|  |  | （5）参加投标活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加投标活动近三年内无重大违法记录声明。 |
| 二 | 投标人应符合的特定资格条件 |  | 房屋建筑工程施工总承包贰级及以上资质或建筑装饰工程施工贰级及以上资质证书复印件、安全生产许可证复印件。 |
| 三 | 投标保证金 |  | 符合本招标文件第一章规定 |
| 四 | 标书费 |  | 符合本招标文件第一章规定 |

②、形式及响应性评审。依据招标文件的规定，从投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。响应性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 形式评审 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 法定代表人身份证明 | 法定代表人身份证明，且符合招标文件规定的格式。 |
|  |  | 投标文件格式 | 投标文件内容齐全完整、数量等符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位章 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |
| 二 | 响应性评审 | 投标文件内容 | 对招标文件第一章和第三章规定的招标内容全部作出响应。 |
|  |  | 工期 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 质量 | 满足招标文件要求。 |
|  |  | 投标保证金 | 按时、足额缴纳投标保证金。 |
|  |  | 已标价工程量清单 | 符合招标文件给出的范围及数量，且投标报价不得高于招标人公布的最高限价，但也不得低于投标人的企业成本。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的条件。 |
|  |  | 实质性要求 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件规定。 |

（2）按照招标人制定的《评分细则》对通过初评的投标文件内容逐项打分；

（3）根据打分情况，编写评标报告，提出评标意见；

2、学院审议通过；

3、公示；

4、公示无异议，下达中标通知书。

5、招标人与中标人订立书面合同。

评分细则

| 项号 |  | 条款内容 |  |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 分值构成 (总分100 分) |  |  | （1）施工组织设计：0分 （2）投标报价：100分 ①投标总报价65分。 ②招标文件给出的主要清单项目10项，总分20分，每一项主要清单项目综合单价2分。 ③措施项目费15分。 |
| 2 |  | 评标基准价计算方法（经初步评审不合格投标报价不参与评标基准价的计算） |  | 投标总报价 | 在所有经初步评审合格的投标报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足6家报价则不去掉）的最低价和相同数量的最高价后进行算术平均，所得的算术平均值即为投标总报价的评标基准价。 评标基准价以人民币“元”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。 |
|  |  |  |  | 主要清单项目综合单 价 | 在所有经初步评审合格的投标报价的每项清单项目综合单价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足6家报价则不去掉）的最低价和相同数量的最高价后进行算术平均，所得的算数平均值为该分项综合单价的评标基准价。 评标基准价以人民币“元”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。 |
|  |  |  |  | 措施项目费 | 在所有经初步评审合格的投标报价的措施项目费报价中去掉六分之一（不能整除的按小数前整数取整，不足6家报价则不去掉）的最低价和相同数量的最高价后进行算术平均，所得的算数平均值为措施项目费的评标基准价。 评标基准价以人民币“元”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。 |
| 项号 |  |  | 评分因素 |  | 评分标准 |
| 3 | 投标报价 |  | 投标总报价 A |  | 投标总报价等于评标基准价得满分65分。投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣2分，每减少1%扣1分。具体分值采用插入法计算，保留小数点后两位，第三位四舍五入。 未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。 |
|  |  |  | 主要清单项目综合单价 B |  | 1、主要清单项目综合单价等于相应项的评标基准价得满分2分，各投标人的主要清单综合单价报价与相应项的评标基准价相比，每增加1%扣0.2分,每减少1%扣0.1,扣完为止。 具体分值采用插入法算得分，保留小数点后两位，第三位四舍五入。 未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。 |
|  |  |  | 措施项目费 C |  | 措施项目费等于评标基准价得满分15分，各投标人的措施项目费报价与措施项目费基准价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分，扣完为止。具体分值采用插入法计算，保留小数点后两位，第三位四舍五入。 未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。 |
|  | 投标人得分 |  |  |  | 投标人得分=A+B+C |

三、废标条款

评标小组评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为废标：

（一）投标人未按招标文件规定按时足额缴纳标书费的。

（二）投标人未按招标文件规定按时足额缴纳投标保证金的。

（三）投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

（四）投标人超出营业范围投标的。

（五）投标文件未按照招标文件要求由投标人法定代表人签字，或未按招标文件要求的格式加盖公章的。

（六）投标文件出现多个投标方案或投标报价的。

（七）投标报价超过招标的最高限价的。

（八）投标函中未填报投标工期或填报的投标工期超过招标文件规定的工期的。

（九）投标报价有算术错误的，评标委员会按招标文件规定的原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（十）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的。

（十一）其他不符合招标文件要求的。

第六章  合同条款

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                      工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围： 。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定单价合同     。

五、项目经理

承包人项目经理：                    。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自承包人在招标文件规定的时限内提交合同价的10%的履约保证金（采用形式：银行存款），经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

第二部分 通用合同条款

通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：                                。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：      。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：      。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家及地方颁布的现行质量检验标准和施工验收规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：

发包人提供国外标准、规范的份数：0；

发包人提供国外标准、规范的名称：不提供。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）招标文件（含工程量清单）

（9）工程报价单或预算书

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前十日内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：肆套；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套完整的装饰施工图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：国家相关职能部门文件、现场会议纪要、技术资料（包括工程所需图集、施工组织设计、专项施工方案、安全应急方案等）、工程进度报表、工程结算书、进度计划报表，以及合格的工程技术竣工资料；

承包人提供的文件的期限为：工程开工后一周内,提供施工组织设计和安全应急方案,专项工程实施前1个月提供专项施工方案,每月25日提供本月完成进度报表和次月进度计划其余资料根据相关规定、现场实际情况、监理工程师及发包人的要求确定。

承包人提供的文件的数量为：陆套；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件，需签字盖章齐全；

发包人审批承包人文件的期限：双方协商确定。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人，监理人及有关人员进行检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      

发包人指定的接收人为：      。

承包人接收文件的地点：发包人办公室。

承包人指定的接收人为：施工现场  。

监理人接收文件的地点：施工现场。

监理人指定的接收人为：  。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款1.10.1条执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：按通用合同条款1.10.3条执行。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用合同条款1.10.3条执行。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人自行              承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按国家相关规定。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人督促指导监理工程师行使职权，监督和检查本工程的质量、进度、投资和安全文明施工；协调解决由发包人处理的有关问题；组织造价、审计、监察等人员一道参加现场收方、签证；对承包人每月上报的核定完成的合格工程形象进度进行确认；协调处理各参建单位之间的关系；负责组织有关人员对设计变更进行审签；负责施工过程资料的收集、整理、审查和归档。 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：在开工前移交  。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

①负责将水、电接至施工现场红线范围内，通讯由承包方自行解决；

②场外进场道路已开通，能够满足施工车辆进出运输需要；

③工程地质和地下管线资料在发包人办公室可随时查阅；

④在开工前由发包人办理施工许可证，其余施工所需证件、批件由承包人办理；

⑤开工前双方以书面形式现场交验水准点与坐标控制点；

⑥开工后10天内组织图纸会审和设计交底；

⑦发包人应做的其他工作，根据工程施工实际情况，由双方另行协商。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供 。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：不提供。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提供完整并合格的工程竣工技术资料。工程竣工技术资料中的竣工图严禁附《工程变更通知单》，所有工程变更必须在竣工图上绘出并按相关规定加以清晰的标注，承包人还需协助发包人完成城建资料审查备案工作。

承包人需要提交的竣工资料套数：4套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：所有工程资料的收集、整理、归档至验收合格所产生的费用均已经包含在投标报价中，发包人不另外支付费用。                     。

承包人提交的竣工资料移交时间：                       。

承包人提交的竣工资料形式要求：原件3套、复印件1套，每套资料包括文字资料1套，电子文档资料光盘2张（含施工节点的图像资料）。

（10）承包人应履行的其他义务：承包人应按发包人的要求和布署积极配合、协助与本工程相关单位的工作；承包方应结合现场情况对发包人提供的工程地质和地下管线资料的准确性进行复核，并对复核结果负责；配合发包人及时办理施工许可证、质量监督与安全监督等。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：      。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：常驻现场。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：罚款1万元。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每次罚款1000元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：罚款5万元。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：罚款5万元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工后5日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：罚款1万元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需经发包人批准 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：罚款1万元 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每次罚款200元 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：室内墙面、地面、天棚等装饰工程 。

主体结构、关键性工作的范围：无约定  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：以暂估价计入本次投标报价的专业工程，可实行专业分包；若承包人具备国家所规定的相应资质，则由承包人实施；若承包人不具备国家所规定的相应资质，则由承包人和发包人共同进行依法专业分包，分包单位资质须符合国家相关资质管理规定。该项目分包时必须经过发包人以及相关的监督部门核准同意后才能进行分包，如未经发包人许可，承包人擅自将所承包的工程分包，一经发现，发包人除追究承包人相关责任外还将处以本工程承包人合同价总额10%的违约金，并无条件改正，工期不得顺延。

其他关于分包的约定：        。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：开工之日起至竣工验收合格并移交。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：银行存款的形式、金额为签约合同价格的10%

提交时间为发出中标通知书后五日内；

履约保证金的退还：工程竣工验收合格后15日内无息退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：

监理人按照与发包人签订的监理合同对工程质量、工程进度、工程投资、施工安全进行控制，对合同和信息进行管理以及施工现场的协调。工程设计变更、施工方案变更、进度计划变更、材料设备标准变更、工程增减变更等须经发包人批准。代表承包人对工程安全、质量、进度、投资进行控制，对合同和信息进行管理，对安全生产、文明施工、环保和环卫进行监督，并对现场施工组织进行协调。具体详见监理合同。

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程开工、停工、复工令的签发需经发包人同意，工程延长、材料设备认质核价、工程变更、现场签证、价款调整、工程计量与支付、索赔及与工程价款相关事宜等需经发包人核定和批准，具体以发包人书面通知为准。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：           。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：    无     。

关于工程奖项的约定：       无       。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 按国家相关规定  。

监理人不能按时进行检查时，应提前  48  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48    小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：在工程施工中，承包人应严格按重庆市建委《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）等相关规定执行，做好安全防范工作，认真落实施工组织设计制定的安全措施，确保施工安全，如发生安全责任事故，承包人应承担全部责任和经济损失。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：现场治安管理机构或联防组织的组建包含在投标报价中，由承包人自行负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案由承包人编制，费用由承包人自行承担。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）等相关规定执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：施工合同签订后10个工作日内支付安全文明施工费暂定金额的50%，剩余部分随工程进度支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  1）编制依据；2）工程概况3）施工平面布置说明；4）施工准备；5）施工布署；6）主要工程项目的施工程序和施工方法；7）工程施工计划及其说明，包括：工程施工进度计划、主要材料供应计划、主要施工机械设备需用计划、劳动力计划表、节约计划；8）工程质量目标及保证措施；9）现场安全文明施工管理；10）环保与环卫管理。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：1）承包人在图纸会审交底后7日内，按施工设计图的内容向发包人提供完善和准确的施工组织设计及专项施工方案和网络进度计划（含施工图示部分需分专业分包的时间进度）；2）进度计划安排必须符合发包人对本工程总体进度计划的安排，并按时提交其它专业工程承包单位施工所需工作面；3）承包人根据监理工程师和发包人批准审定的施工方案立即组织实施；4）承包人向监理工程师和发包人报审的施工方案，因工期安排不当，或承包人根据现场实际情况需要增加项目等原因而导致实际工期与方案工期不一致时，工期不得顺延，本合同约定总工期均不得改变。因此而产生的所有费用均由承包人自行承担，同时发包人还要按本合同有关工期违约的相应条款计罚承包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人在收到承包人提交的施工组织设计后7个工作日内予以审核，审核完成后报发包人审批，发包人在7个工作日内完成审批。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：监理人在收到承包人提交的施工进度计划后7个工作日内予以审核，审核完成后报发包人审批，发包人在7个工作日内完成审批。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  开工前7天    。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行     。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天   。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：   开工前双方以书面形式现场交验 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天按5000元/天累计对承包人收取违约金，以此类推。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高不超过中标价的2%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  按通用条款执行  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）50年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温）。出现异常恶劣的气候条件，承包人可要求发包人顺延工期，费用由承包人自行承担 ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：              无         。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：已包含在投标报价中，由承包人自行承担。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：施工过程中确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：已包含在投标报价中，由承包人自行承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 费用已包含在投标报价中，承包人自行考虑。

施工现场需要配备的试验设备：费用已包含在投标报价中，承包人自行考虑。

施工现场需要具备的其他试验条件：费用已包含在投标报价中，承包人自行考虑。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：无。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更、施工变更或施工过程中出现新增项目、招标文件中的暂定价款项目等均属工程变更，工程变更须经设计及监理审核确认，最后经发包人书面批准后方能有效。承包人须对批准同意的变更内容进行实施。非不可抗力，工程实施过程中不得进行任何调整及变更，若出现重大调整及变更项目，需由发包人的纪监审参与监督，招标办、指挥部、财务处参与，集体研究决定变更事宜。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 承包人应在收到变更指示或变更意向书后7日内，向监理人和发包人提交变更报价书，监理人应在收到承包人变更报价书后7日内与承包人商定或确定变更价格，报发包人审批。变更核价不得高于同期《重庆工程造价信息》的材料价格，若高于同期《重庆工程造价信息》的材料认价由指挥部牵头，纪监审参与监督，招标办及财务处参与，集体研究决定。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  7个工作日内     。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  7个工作日内     。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  无  。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 无   。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 按实际发生的工程量或费用签证结算  。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    不调整    。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：     。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 承包人自行全额承担风险  。

风险费用的计算方法：     。

风险范围以外合同价格的调整方法：        。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：      。

风险费用的计算方法：      。

风险范围以外合同价格的调整方法：  。

3、其他价格方式：       。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  无    。

预付款支付期限：              。

预付款扣回的方式：            。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）约定计量 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                              。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                              。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  无   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按“投标人须知”。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：承包人每月25日向总监理工程师及发包人报送当月工程进度完成报表及次月材料计划（包括数量、品牌等）、次月进度计划及资金需求计划，进度报表提供一式肆份。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                   。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：            。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人审核确认后，10个工作日内 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：               。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：          。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：工程按合同约定工期完工，在承包人提供完整的竣工技术资料及竣工验收报告后，发包人组织相关单位及人员进行竣工验收。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：     。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                        。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：        。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   。

（1）单机无负荷试车费用由    承包人    承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人    承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    无     。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                            。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后30日内 。

竣工结算申请单应包括的内容： 招标文件、中标通知书、施工合同、工程竣工结算书、设计变更、技术洽商、收方签证资料、竣工图等所有相关经济资料 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   按国家相关规定    。

发包人完成竣工付款的期限：  按本合同专用条款12.4.1条约定  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：           。

竣工结算办法：按“投标人须知”。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4套（原件3套、复印件1套，每套资料包括纸质资料1套，电子文档资料光盘2张）。

承包人提交最终结算申请单的期限：                    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：     。

（2）发包人完成支付的期限：                         。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 两年  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留5%作为工程质量保证金，质保期满（一年）且经发包人检查验收质保期内无质量问题后，1个月内无息退还质保金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）   5   %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：              。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按《建设工程质量管理条例》及有关规定。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在保修期内保修工程出现质量缺陷，承包人应在接到发包人保修维修通知后7日内修复，保修维修通知以电话和传真方式通知承包人，承包人不按本约定按时进行保修，发包人可安排专业人员进行维修，所发生的费用在承包人预留的保修金中扣除，同时处罚承包人2000元违约金，也在保修金中扣除。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：          。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人不负责赔偿承包人延期开工损失费，但工期可顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：       。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：         。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：            。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：        。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                               。

（7）其他：由于发包人原因导致工期延误的，发包人不负责赔偿承包人工期延误的损失费用，但发包人原因引起的设计重大变更影响工程网络计划中关键线路的关键工作延期，工期可顺延。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：          。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：               。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：         。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：       。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：      。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                              。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：              。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：       。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。

选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地   人民法院起诉。

21．补充条款

21.1 承包人应按相关规定，保证按时支付农民工工资。如因承包人原因，造成拖欠民工工资事件的发生，发包人有权将工程进度款优先偿还给农民工。

21.2临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理由承包人自行负责，其相关费用已包含在投标报价，由承包人自行负责。

21.3临时占地的申请由承包人申请办理其相关费用已包含在投标报价中，由承包人自行承担。

21.4发包人有权对合同条款作局部修改和补充。

房屋建筑工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对　　　　　　　　　　　　　　　(工程名称)签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：　　　。

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为　五　年；

3、装修工程为　两　年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为　两　年；

5、供热与供冷系统为　　两　个采暖期、供冷期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为　两　年；

7、其他项目保修期限约定如下：　  贰   年

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。保修期满后，工程质量责任按国家有关规定执行。　　　　　　　　　　　　　　　　　。

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程保修责任事项：　　　　。

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：　　　　　　　　　　　(公章)　　承包人：　　　　　　　　　　　(公章)

法定地址：　　　　　　　　　　　　　　　法定地址：

法定代表人或其　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其

委托代理人：　　　　　　　　　(签字)　　委托代理人：　　　　　　　　　(签字)

电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：

电子邮箱：　　　　　　　　　　　　　　　电子邮箱：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：

帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　帐号：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：　　　　　　　　　　　(公章)　　承包人：　　　　　　　　　　　(公章)

附件一 投标函部分格式：

（项目名称）招标

投  标  文  件

投标函部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目     录

（1）法定代表人身份证明及授权委托书

（2）招标文件确认书

（3）投标函

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证（第二代）复印件

投标人： 	（盖单位公章）

年   月   日

授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称、标段名称）       投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

| 法定代表人身份证（第二代）复印件 | 委托代理人身份证（第二代）复印件 |
| --- | --- |

投  标  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书和本人身份证原件。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交，另需提供一份原件在开标时出示。

3、未按上述要求其投标文件将被拒绝。

招标文件确认书

致：      （招标人名称）

我单位参加               工程的投标，对贵单位   年  月  日发出的该工程招标文书及其相应的补遗资料、书面通知等全面内容予以确认，并按其要求提交投标文件。

投标单位（公章）

法定代表人（签章）

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年     月     日

投标函

（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了               （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                      元（小写）         元的投标总报价，其中含安全文明施工费暂定价                 元。工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）          元（小写）       元。

4、如果我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此专声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6、我方拟派       为本项目的项目经理。

7、                        （其他补充说明）。

投标人：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

单位地址：

网    址：

电    话：

传    真：

日    期：      年      月       日

附件二 投标商务部分格式：工程量清单报价格式（略）

附件三 资格审查查申请书（格式）

1、资格审查申请书封面

建设工程施工招标

资 格 审 查 申 请 书

项目名称：

投标人:                                 （盖章）

法定代表人或其委托代理人:　　　　　（签字或盖章）

地  址：

日  期：           年             月           日

2、资格审查查申请书目录

（1）资格审查申请函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）投标人基本情况表；

（4）近三年（2011-2013年度）财务状况表；

（5）近三年（竣工时间2012年1月1日至投标截止之日止）完成的类似项目情况表；

（6）项目管理机构；

（7）项目主要管理人员简历表；

（8）其他资料。

3、资格审查申请函

### 资格审查申请函

（招标人名称）

1、按照招标文件的要求，我方          （投标人）递交的资格审查申请文件及有关资料， 用于你方（招标人）审查我方参加           （项目名称）施工招标的投标资格。

2、我方的资格审查申请文件包含 “投标人须知”规定的全部内容。

3、我方接受你方的授权代表进行调查，以审核我方提交的文件和资料，并通过我方的客户，澄清资格审查申请文件中有关财务和技术方面的情况。

4、你方授权代表可通过 	（联系人及联系方式）得到进一步的资料。

5、我方在此声明，所递交的资格审查申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在 “投标人须知”规定的任何一种情形。

投标人：                    （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

电  话：

传  真：

投标人地址：

邮政编码：

年      月      日

4、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：需提供营业执照复印件、资质证书复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件、安全生产许可证复印件等并加盖投标人公章(鲜章)。

5、近三年（2011-2013年度）财务状况表

注：需提供财务报表和银行资信证明。

6、近三年（竣工时间20012年1月1日至投标截止之日止）完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：需提供施工合同复印件加盖投标人公章（鲜章）

7、项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### 8、项目主要管理人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：需提供人员的毕业证、职称证、执业证书、社保资资料复印件等加盖投标人公章（鲜章）

9、无重大违法记录声明

招标项目名称：重庆商务职业学院

致： 重庆商务职业学院（招标人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我方参加重庆商务职业学院（招标项目名称）招标活动前三年内无重大违法活动记录，符合《招标投标法》规定的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

10、其他资料